**Deelname Kustgemeenten (en specifiek Harlingen) aan uitvoeringsprogramma genda Waddengebied.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Maatregel** | **Trekker** | **Kustgemeenten****nodig? Harlingen specifiek** | **Overige****organisaties** | **Gereed** |
| 1.
 | Handelen vanuit ecologische principes  | CWN en Omgevingsberaad   | Ja alle gemeenten als deelnemer   | CWN, Omgevingsberaad, gemeenten, provincies, ministeries IenW en LNV.  | 2023  |
| 1.
 | Inrichting Waddenatelier  | Waddenprovincies   | Ja alle gemeenten als deelnemers   | Waddenprovincies, kustgemeenten, Waddeneilanden, BZK, RCE, e.a.  | 2021  |
| 1.
 | Natuurherstel en –ontwikkeling en duurzaam medegebruik   | PRW (namens IenW, LNV, CWN en Provincies)  | Inhoud nog een keer goed beoordelen  | Waddenprovincies, ministeries LNV en IenW, Rijkswaterstaat, e.a.  | Variërend   |
| 1.
 | Uitvoering 2e tranche Programma Eems-Dollard 2050  | Programma Eems-Dollard 2050   | Ja als intensief deelnemer  **(Harlingen niet)**    | Provincie Groningen, ministeries IenW en LNV, waterschappen, gemeenten, Het Groninger Landschap, Groningen Seaports e.a.  | 2021-2026  (2e tranche)  |
| **5** | Onderzoek LT-effecten van zeespiegelstijging op morfologie, inrichting kust-gebieden en  natuur  | IenW:   | Op afstand  | Ministeries IenW, LNV en waterschappen. Nauwe relaties met Deltaprogramma, Kennisprogramma Zeespiegelstijging, Waddenacademie, Rijkswaterstaat, NIOZ, Deltares, universiteiten en hogescholen.  | 2021-2026  |
| **6** | Integrale aanpak kustzone (meerdere projecten). Verzachten randen Wad   | Waterschappen   | Intensief deelnemen   | Waterschappen, Rijkswaterstaat, BZK, Waddenprovincies, natuurbeheerders, landbouw, bewoners.  | Variërend per dijkversterkings- Traject. Denk aan RWS en Fries progr. Waddenkust  |
| **7** | Energieverkenning voor het Waddengebied  | Gezamenlijke Waddenprovincies   | Ja deelnemen vanuit lopende processen       | Waddenprovincies, ministerie EZK, Waddeneilanden   | 2021. Windmolenknelpunt ZW FRLD  |
| **8** | Verkenning duurzame bereikbaarheid lange termijn (zie ook mogelijk raakvlak met PRW en KRW-werk)  | Rijkswaterstaat  | Ja deelnemen  **Voor Harlingen van groot belang**  | Rijkswaterstaat, rederijen, Waddenzeehavens, Waddeneilanden, CWN, PRW, e.a.   | 2020  |
| **9** | Verkenning ‘Waddeneilanden in balans voor brede welvaart’  | Eilandgemeente(n)   | Vooralsnog niet  | Waddeneilanden, Waddenprovincies, ministerie LNV en BZK.  | 2021 (verkenning)  |
| **10** | Implementatie van pilots voor Green Shipping voor verduurzaming van de scheepvaart  | Samenwerkende Waddenzeehavens  | Ja, deelnemen  **Vooral PoH**  | Waddenzeehavens, Rijkswaterstaat, rederijen, visserij, kennisinstituten, stichtingen en verenigingen.  | 2020-2024  |
| **11** | Integraal beheeroverleg visserij  | Waddenzee Visserij Platform  | Vooralsnog niet  | Waddenzee Visserij Platform, Programma Rijke Waddenzee   | 2028  |
| **12** | Vervolgacties beperking risico’s van grote containerschepen boven de Waddeneilanden  | IenW  | Vooralsnog niet  | Ministerie IenW, Waddenprovincies en Waddeneilanden.  | 2021  |
| **13** | Beleidsregels voor drones in het Waddengebied  | IenW  | Ja deelnemen   | Ministerie IenW, Waddenprovincies, waddenzeehavens, natuurorganisaties, e.a. Mogelijk ook lijn naar BA  | 2021  |
| **14** | Ontwikkeling Kop van Noord-Holland  | Provincie Noord-Holland  | Ja, intensief deelnemen  **Harlingen niet**   | Gemeente Den Helder, provincie Noord-Holland en Landschap Noord-Holland.  | 2022  |
| **15** | Integrale maritieme ontwikkeling havenplaatsen  | Kustgemeenten   | Ja, intensief deelnemen  **als trekker Harlingen**   | Kustgemeenten, Waddenprovincies en waterschappen.  | 2024  |
| **16** | Verkenning kennishuishouding en opstellen integrale kennisagenda  | Provincies/rijk  | Vooralsnog niet  | Waddenacademie, Waddenfonds, Waddenprovincies, ministeries IenW en LNV, beheerders en gebruikers. Bestuurlijk Overleg Waddengebied is opdrachtgever.  | 2021  |
| **17** | Synergie bevorderen tussen monitoring bij vergunningverlening en Basismonitoring   | LNV  | Vooralsnog niet   | Ministerie LNV, Waddenprovincies en Beheerautoriteit.  |   |
| **18** | Doorvertaling van de gebiedsagenda in beleid en regelgeving  | IenW  | Ja, deelnemen met maatwerk per gemeente   | Ministeries IenW en BZK, Waddenprovincies   | 2022, daarna jaarlijkse actualisaties  |
| **19** | Omgaan met wet- en regelgeving in een dynamisch systeem  | LNV  | Vooralsnog niet   | Ministerie LNV, Waddenprovincies, CWN, LIFE-IP.  | 2021  |
| **20** | Er is inmiddels een 20e project toegevoegd: cultuurhistorie, recreatie, toerisme en marketing, ZW Friesland   | Kustgemeenten ZW Friesland  | Ja intensief  | Provinsje Fryslân, Visit Wadden, Sense of place  | 2024  |